## Slide 1: Effectief samenwerken PSU
docent

## Slide 2: Wat hebben we al?
Kennis van begrippen uit het Plan van aanpak behalve projectmethode IoT en risico’s
Kennis van planning(poker) en kritieke pad
Inzicht in frustraties van teamwork
Kernkwadranten
Ervaring met Gespreksvoering (met OG)
Leerdoelen
WAT moet nog?
Risico’s
Project Start Up > resultaat is een voorbereide agenda

## Slide 3: Verbetercyclus
dagelijks
Daily Stand Up
Code Reviewen
(Unit)testen
Issues van vandaag afwerken
Pair programmen
Bijgewerkt planbord

## Slide 4: Verbetercyclus
per iteratie: onderzoek
onderzoeken definiëren + plannen
Besluitvorming i.o.m. OG: hoe verder?
Dagelijkse verbetercyclus
plannen, planbord bijgewerkt

## Slide 5: Verbetercyclus
per iteratie: uitvoering
planningpoker
QRB
Evaluatie iteratie incl IPV
Dagelijkse verbetercyclus
Opdracht volgende iteratie

## Slide 6: Verbetercyclus
per project
Plan van Aanpak
iteratieverbeter-cycli
dagelijkse verbetercyclus
Bijgesteld plan

## Slide 7: Rollen vs verantwh in project
Rol | Verantwoordelijk voor organisatie van | Verantwoordelijk voor producten
Projectleider |  | 
Communicatie met oprdrachtgever |  | 
Procesverbeter-manager |  | 
Planner |  | 
Kwaliteitsmanager |  | 

## Slide 8
Wat moet er georganiseerd worden? | Welke producten moeten worden opgeleverd? (kunnen bij meerdere onderdelen horen)
IPV Evaluaties Daily Stand Up Code Reviews Issues op planbord/redmine Structuur documenten op redmine SVN Planningpoker QRB’s Requirements (Unit)testen Plannen ? | Kritieke pad Agenda en verslag gesprekken OG Planbord Functioneel ontwerp Technisch ontwerp Onderzoeksverslagen Testverslagen Plan van aanpak Issues op redmine Code Hardware WBS (Concept)verantwoordingsverslag + factsheet(s) ?

## Slide 9: PSU= Project Start Up
“workshop in definitiefase waarin het projectteam alle belangrijke onderdelen van het project bespreekt en uitwerkt”
Bron: Bos, J. Harting, E. Hesselink, M. (2010) PMC Compact-Projectmatig creëren binnnenhandbereik Scriptum: Schidam

## Slide 10: Wat hebben we al?
 | Do | Don’t
Producten | Duidelijke planning Scenario’s bij niet goed werken product> niet liegen tegen de OG Goede prioriteitem Wat laat je zien als het een beetje werkt? | - Ervan uit gaan dat het wel werkt
Team | - Duidelijke taakverdeling Aanspreken op verantwoordelijkheden (+ en -) Ruimte in planning voor tegenvallers Bewust rollen/taken toewijzen Pro-actief zijn | Té heftig discussiëren > vragen stellen als je elkaar niet begrijpt Niet alleen reactief zijn
Do’s en don’ts in een project volgens jullie

## Slide 11: Wat hebben we al?
 | Do | Don’t
Argumenten | To-the-point Onderbouwde argumenten | Te lang doorgaan met discussiëren Over onbelangrijke dingen te lang doorgaan
Documenteren | ICA controlekaart Vroeg beginnen > niet achteraf Reviewen door ‘onbekenden’ Documenten in lijn met eindproduct Traceerbaarheid | 
Opdrachtgever | Gesprek voorbereiden Vragen weten/opschrijven Gesprek aankondigen Agenda/notulen Afspraken nakomen | 
Do’s en don’ts in een project volgens jullie

## Slide 12
Dussss…. in de PSU prober je dit zoveel mogelijk voor te zijn dmv goed nadenken over de opdracht en het maken van goede werkafspraken
Hoe lang duurt een PSU?
Wie zijn erbij aanwezig?
Wat is het resultaat?
Wat zijn dus onderwerpen ?

## Slide 13: Voorbereiding PSU
Team
  Rollen, taken, verantwoordelijkheden
  Verbeteren
  Samenwerkingsafspraken
  Inrichten tooling
Individueel
  Motivatie
  Kwaliteiten
  Leerdoelen
Inhoudelijk: plan van aanpak
  Plan van aanpak
  Gesprek met opdrachtgever
  Globaal FO, TO
  Planning sprint 1
  Tooling inrichten

## Slide 14: Opdracht
Lees de competenties en beoordelingscriteria voor IoT uit het opleidingsstatuut en ga na hoe je hiermee om zult gaan tijdens het project.
https://www1.han.nl/insite/ica/content/Opleidingsstatuut_incl_Onderwijs_en_Examenregeling_OER_2016_2017.xml_dir/OS_OER_2016-2017_ICA_deel_3C_HBO-ICT_hoofdfase_DEF.pdf
Concreet:
IoT2: “De student maakt gebruik van versiebeheer voor de code en documentatie bij het realiseren van programma's.“
Vraag je af:
Hoe pak je dat aan?
Op welk moment in het project?
Welke skills vraagt dat van jou? Van het team?
Welke afspraken wil je hier dus over maken in de PSU, zet die op de lijst?

## Slide 15: Bijvoorbeeld
AFSPRAKEN IN DE PSU
hoe leggen we taken in redmine vast?
wat documenteren we hoe in redmine, welke structuur gebruiken we?
hoe gaan we om met branches in svn?
wanneer reviewen?
hoe bereiken we traceability?
…….
PROJECT
- monitoren afspraken. Wanneer, wie, hoe vaak?
IoT 2

## Slide 16: Leerdoelen
Uitdaging vanuit kernkwadranten
Vanuit gespreksvoering: wat vond je lastig?
Vanuit analyse competenties: waar moet jij moeite voor doen, jouw grootse risico op ‘falen’ in het project?
Formuleer SMART
Gebruik document over formuleren leerdoelen
Neem leerdoelen mee in PSU bij rolverdeling
Drie mogelijke bronnen

## Slide 17: Leerdoelen
Houden je scherp tijdens het project
Maken je ontwikkeling zichtbaar
Factsheet:
Bewijs van al je bijdragen, dus ook ‘skills’, zie competenties
Verantwoordingsverslag
- reflectie op je eigen ontwikkeling, geïntegreerd: domein én skills (aan de hand van leerdoel)
Aantonen

## Slide 18: Retrospective
Evaluatie van de afgelopen sprint waarin gekeken wordt:
in hoeverre sprintdoelen gehaald zijn,
wat daarvan de oorzaken zijn
en waarin afspraken worden gemaakt voor het (nog) effectiever inrichten van de volgende sprint

## Slide 19: Retrospective
CENTRALE VRAAG
Niet: vrijblijvend brainstormpje
Maar uitgebreide evaluatie: Hebben we onze sprintdoelen gehaald en waarom (niet)?
Kwaliteit en aantal producten (plan)
Kwaliteit planning (act)
Kwaliteit uitvoering (do)
Kwaliteit retro (check)
MOGELIJKE OORZAKEN:
gebrek aan kennis
gebrek aan persoonlijke vaardigheden
gebrek aan samenwerking
Opdracht te moeilijk/te groot

## Slide 20: Kijk terug op de sprint en bepaal:
1. Wat de kwaliteit is van het eindresultaat (zie document met richtlijnen, metrics)
2. Hoe je dat kunt verklaren vanuit:
  (gebrek aan) kennis
  (gebrek aan) persoonlijke vaardigheden
  (gebrek aan) samenwerking
  aard van de opdracht (te complex/te groot)
4. Wat ging goed / wat kon beter ?
5. Welke conclusies trek je ?
6. Maak concrete afspraken hoe het anders zal gaan
Bij OSM is er een document dat je helpt een retro goed voor te bereiden, vraag je docent
Dit document zorgt ervoor dat je retro écht ergens over gaat!
Notes: RW goed /beter toegevoegd?

## Slide 21: IPV
Individuele Project Vaardigheden
  Minimaal twee keer per project
  Doel: vaststellen of iedereen voldoende bijdrage levert
  Indien niet: afspraken maken met procesbegeleider
  Indien nog niet: gesprek met achtervang
  Verwijdering uit groepje
Notes: Vertel erbij dat als de individuele feedback tweemaal negatief is, dit kan betekenen dat je uit de groep wordt verwijderd. Hiervoor is een procedure, die strikt moet worden gevolgd. Zie het boekje Projectonderwijs bij ICA (zorg dat dit ook bij de projectdocumenten staat als het project start).
Benadruk het belang van eerlijkheid bij het geven van feedback. Valkuil is dat studenten conflict mijdend zijn en om maar geen gedoe te krijgen niet helemaal eerlijk zijn in hun feedback. Daar heeft de student uiteindelijk zichzelf mee en ontneemt tevens de ander de mogelijkheid te leren en zichzelf te verbeteren.

## Slide 22: IPV
Geef niet te snel het voordeel van de twijfel:
  je ontneemt iemand de kans zich te verbeteren
  je loopt zelf het risico je onnodig te gaan ergeren
  Ga uit van observaties en gebruik GEIN
1 x is okee, 2x is opmerkelijk, 3x: daar moet je iets mee!
Notes: Anders gezegd: als je iemand de eerste keer geen min geeft is de kans dat hij het groepje gaat verlaten - ook als het ongewenste gedrag aanhoudt - niet groot.
Twijfels uitspreken is dus eerlijker en effectiever dan die voor je houden!

## Slide 23: Doel & resultaat PSU
Doel
Team kijkt dezelfde kant uit:
  inhoudelijk
  qua werkwijze en samenwerking
  Ieders kwaliteiten en ontwikkelpunten bekend en benut
Resultaten
Plan van aanpak
Groepsafspraken
Notes: RW:
Oppoppen/verschijnen bij klikken
en samenwerking toegevoegd
En ieders kwaliteiten / ontwikkelpunten bekend en benut

## Slide 24: Agenda
Wat moet er dus op de PSU agenda ?
Notes: RW toegevoegd

## Slide 25: Agenda (1)
Persoonlijke introductie
naam, eerdere projecten, alles wat relevant kan zijn voor het functioneren in de groep
Verwachtingen
  inhoudelijk:
    wat wil je leren?
    wat zijn je ambities met dit project?
  van de samenwerking:
    wat verwacht je van je teamgenoten?
    wat heb je nodig van de anderen om goed te kunnen samenwerken?
Leerdoelen
Kernkwadranten
is er overlap? (kwadrant uit bewondering, irritatie)
Notes: Ambities: als een team bestaat uit mensen de voor een 9 gaan en mensen die een 6 genoeg vinden en je weet dit niet van elkaar: dat gaat voor problemen zorgen…..  Uitwisselen dus!

## Slide 26: Agenda (2)
Wat is de opdracht?
  voorbereiden eerste gesprek opdrachtgever
  schrijven plan van aanpak
  maken globaal Fo en To
Taken en rollen verdelen
Plannen: planningspokersessies, docenten, code reviews….
Afspraken
  over tooling,
  over werktijden,
  over bereiken kwaliteit
Planning deze week: wie doet wat wanneer?
Notes: RW: afspraken opsommingstekens gezet
Taken en rollen, in elk geval:
verdeel de rollen van voorzitter, notulist en sidekick en zorg dat dit vóór ieder overleg is gedaan. Laat deze rollen rouleren.
contactpersoon voor de opdrachtgever: het is handig als dat een vaste persoon is.
wie is wanneer eindverantwoordelijke voor het planbord? Wie voor de voortgangsrapportages?
Tooling:
Afspraken over tooling zijn bijvoorbeeld: Werk je met een digitaal planbord? Zo ja: welk? Zo nee, hoe dan?
Maar ook welke (andere) tools zijn nodig om de opdracht te realiseren? Heeft iedereen die tot zijn beschikking, kan iedereen ermee werken?
Kwaliteit: dit is gekoppeld aan proceskwaliteit (zie eerdere les) en heeft ook te maken met het eerder in de PSU overeengekomen ambitieniveau. Denk hierbij aan frequentie van het reviewen van elkaars werk, de mate waarin wordt getest, afspraken over versiebeheer, e.d.

## Slide 27: Maak afspraken
Wie zit voor?
Wie notuleert?
(Groepsafspraken zijn bijlage in het PvA)

## Slide 28: Evaluatie lesserie
Zijn alle onderwerpen aan bod gekomen? Waar had je meer/minder van willen weten?
Hoe vond je de werkvormen? Wat moet blijven wat moet anders
Overig geklaag en gejubel
BEDANKT EN VEEL PLEZIER EN SUCCES IN HET PROJECT!
niemand de deur uit….